合同范本

注：1）本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。2）合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标人的投标文件保持一致。3）在不违反原甲方要求和各方认可的文件内容前提下，合同双方可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

合  同  书

项目名称：潭洲国际会展中心会展信息服务小程序开发项目

甲方： 广东潭洲国际会展有限责任公司

乙方：         （中标人）

签订日期：     年    月

甲    方：广东潭洲国际会展有限责任公司

乙    方：（中标人）

- 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就潭洲国际会展中心会展信息服务小程序开发项目事宜，达成如下一致条款，以资共同信守。

一、项目概况： 为提升潭洲国际会展中心展馆信息化水平，完善智慧展馆模块，提升展会期间服务质量，申请购买潭洲国际会展中心会展信息服务小程序开发服务，集成展馆现有商业配套服务，并预留待拓展业务端口，实现展期线上对接、线上下单、后台结算。

二、项目主要内容

1.详见本项目的招标文件和乙方的投标文件。

三、关键合同条款

1.合同总额    小写：            ，大写：            。

2.合同总额内容

2.1 包括乙方为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：必须包含软件系统开发所需的人工费用、办公费、交通费、通讯费、管理费用、税费、合理利润、风险费用等可预见和不可预见的所有费用。

2.2 包括完整的设计、技术文件开发费用、赠送12个月的维护服务费用，以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

2.3 包括赠送维护服务期届满后     年的维护服务费用，维护服务费用     元/年，共    元（大写：    元）。

3.服务地点 甲方指定地点。

4.服务期

4.1 自合同签订之日起90天内完成。

4.2 服务进度要求：

4.2.1 在     年     月     前提交项目实施方案及小程序原型稿；

4.2.2 在     年     月     前完成系统开发并试运行，甲方视相关板块上线及运行情况进行确认；

4.2.3 在     年     月     日前完成内部调试及BUG检测并提供具体测试的评估报告；

4.2.4 在     年     月     日前完成验收并投入正常运营，甲方验收后双方签署交付确认书，乙方交付源代码文件给甲方。

5.售后服务要求

5.1 自付清款项起一年内乙方提供免费维护及技术保障服务。服务内容包括：

- 确保服务器操作系统本身的正常高效运行。

- 对关键的系统文件、目录、账户信息及配置文件定时备份。

- 程序试调及出错处理。

- 安全漏洞检查、分析及处理。

- 电话、网络技术服务支持7X24小时。

- 5.2 在维护服务期内，乙方确保甲方正常使用该软件。

5.3 在维护服务期内，乙方保证在出现应用系统故障时应于24小时内响应并进行应急修复，遇有特殊情况双方协商。

5.4 维护服务期届满后五年内乙方可继续提供相关技术支持及升级维护，费用由双方商议。

6.付款方式

6.1 合同签订生效后，乙方开具相应的增值税专用发票，甲方在收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同费用的40%；

6.2 项目交付上线试运行无重大问题，双方签署交付确认书并交接源文件后，在收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同费用的50%；

6.3 系统验收后通过最近一期展会活动实际操作无问题，在收到增值税专用发票后7个工作日内，向乙方支付合同余款或结算余款。

7.付款要求

7.1 开具发票：每期付款前乙方需提出书面申请并提供等额有效的增值税专用发票。乙方未按要求请款，则甲方付款时间顺延且不视为违约。乙方未按要求开具发票，由此产生的法律后果（包括但不限于行政处罚）由乙方承担；

7.2 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致；

7.3 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

四、验收标准及要求

1.项目验收依次序对照执行标准

1.1 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

1.2 符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

1.3 符合服务来源国官方颁布标准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

2.项目验收要求

2.1 自合同签订之日起90天内完成验收并投入正常运营；

- 2.2 乙方将所开发的软件产品正式部署上线后进入试运行期，试运行期限为15天，如果在试运行期间，如发现软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方有义务对其进行修改和更正。同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

- 2.3 试运行期届满，在甲方可正常使用乙方所交付的软件产品，乙方向甲方提交软件开发各阶段文件，并针对敏感文件进行集中销毁。甲方与乙方共同签署两份软件交付确认书，甲、乙双方各保存一份。

2.4 验收不合格，由乙方负责在限期内更正和修改，乙方更正、修改后必须再次进行验收。

2.5 系统的模块设置方式和页面显示位置可按甲方要求进行调整。

- 五、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

- 甲方有权独立享有乙方所提交的软件交付成果及其知识产权。

- 甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。

- 甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料。

- 甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

2.乙方的权利和义务：

- 乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

- 当甲方新增、变更需求时，乙方有权向甲方提出的新增、变更需求提出新增合理的费用。

- 乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。

- 乙方保证所交付的软件产品是完整的、技术上先进和成熟的。

- 如果甲方发现乙方交付的软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地排除缺陷、替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

- 乙方应保证所交付的软件产品不侵犯任何第三人的合法权益。

六、人员稳定性要求

乙方在服务开展前，应提供服务团队的人员名单。在服务期限内，乙方应确保服务团队的人员相对稳定，不得随意更换团队人员。如确需更换人员，须提前 30 个工作日向甲方提交书面申请并经甲方书面同意后方可更换，并保证替换人员资质不得低于被替换人员的资质和合同的要求。如未经甲方同意擅自更换人员，将按照合同约定的“未按要求履行合同义务”处理。

- 七、知识产权条款

- 1. 根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果）所有知识产权归甲方所有。

- 2. 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方独有。

- 培训

乙方在向甲方交付软件产品后，负责无偿为甲方的管理员提供软件操作指导及相关培训。

- 保密责任

- 乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

- 乙方所获知的保密信息须谨慎的使用，只能透露给直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

- 乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

- 保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

- 在项目实施过程中，乙方只能使用模拟数据进行调试，乙方在完成本项的安装调试和验收后，必须将所有资料向甲方移交，并由甲方核实认可。

- 乙方保证按甲方项目管理部门确认的途径向甲方提交或索取有关资料。乙方应在项目结束时，保证将所有通过本项目获取到的保密信息和资料进行清除。

十、违约责任

1.乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且对逾期交付的服务，乙方从逾期之日起每日按合同总额的 2‰比例向甲方支付违约金；逾期 15 日以上时，甲方有权终止合同，要求乙方按合同总额的 20%比例向甲方支付违约金，且由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2.甲方未按要求履行合同义务时，或无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的 2‰计算。

十一、提出异议的时间和方法

1.甲方在服务期内如对服务质量有异议时，即向乙方提出书面异议。

1.乙方在甲方提出书面异议之日起 3 天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.乙方利用专业优势和信息不对称之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背响应承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、服务期和合同时效的限制。

十二、争议的解决

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，提交佛山仲裁委员会仲裁。

2.仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十三、不可抗力

1.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

1.中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2.在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十五、合同生效

1.本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

十六、其它

1.所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及《成交通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其本合同项下的权利与义务。

4.本合同一式 伍  份，甲方执  叁 份、乙方执  贰  份。

5.本合同签约履约地点：广东省佛山市。

6.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

经办人：                         校对人：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

地址：

电话：

传真：

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致；专户为：

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：