广东省立宣讲员养成所遗址周边环境改造提升工程设计施工总承包

# 征集文件

征 集 人：广州市越秀区代建项目管理中心

招标代理：北京中交建设工程咨询有限公司

时    间：2021年1月

# 目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法（综合评估法）	22

第四章  合同条款（另册）	39

第五章  发包人要求	40

第六章  发包人提供的资料	41

第七章  投标文件格式	42

# 第一章  招标公告

（另册）

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：投标人须知前附表部分为选择性条款，以■表示选用，以□表示不选用。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 征集人 | 名称：广州市越秀区代建项目管理中心 地址：广州市越秀区东华西路永胜街51号 联系人：杜工 电话：020-83520501 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京中交建设工程咨询有限公司 地址：广州市天河区黄埔大道西159号西塔7楼 联系人：袁工、罗工 电话：020-87575800-810 |
| 1.1.4 | 监理单位 | / |
| 1.1.5 | 项目名称 | 广东省立宣讲员养成所遗址周边环境改造提升工程设计施工总承包 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 备注：征集人有权根据项目的实际情况增加和减少工作内容。承包人资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程，可委托具备相应专业资质和能力的单位实施，但该专业实施单位需获得发包人批准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | （1）设计工期：中标人应在确定中标后5日历天内完成测量测绘、方案修改，方案确定后10日历天内完成初步设计（达到招标人指定深度，含概预算编制和送审），初步设计审查批准后10日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后2日历天内完成补充、修改。 （2）施工工期：本项目施工总工期为117日历天，开工日期为2021年3月1日(具体以开工令为准)，2021年6月15日前完成所有施工作业，完工移交日期为2021年6月30日。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 1.设计质量标准：符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求；符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。 2.施工质量标准：一次竣工验收合格。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见本项目招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ■接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 □补偿，补偿标准：见本项目招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织： □组织，踏勘时间：另行通知 踏勘集中地点：另行通知 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 答疑：要求对征集文件进行澄清和解答的投标人，最迟应在收到征集文件3个日历天内（截止至2021年1月25日16时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明投标人名称及所投标段名称) E-mail：bjzj_gz@163.com 逾期提出的问题征集人不予解答。 |
| 1.10.2 | 征集人澄清的时间 | 投标截止时间3天前 |
| 1.11.1 | 征集人规定由分包人承担的工作 | 无 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 ■允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：满足第三章《评标办法》规定的有效性审查标准。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 征集公告、征集文件澄清和修改及答疑纪要 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人提出问题的截止时间 |
| 2.2.2 | 投标文件递交 时间 | 开始接收投标文件时间：详见招标公告。 截止时间：详见招标公告。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清或修改在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布。招标文件的澄清或修改一经在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的澄清或修改在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布。招标文件的澄清或修改一经在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布，视作已发放给所有投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 见第七章《投标文件格式》要求 |
| 3.2.4 | 投标最高限价 | 本次投标最高投标限价为258.14万元。其中：施工费投标最高限价为人民币240.80万元（含增值税价，绿色施工安全防护措施费等）；设计费投标总价最高限价为17.34万元（含增值税价、测量测绘费、基本设计费、预算编制费、竣工图编制费等）。本工程最终结算以财政部门或有权审核部门审定结果为准。投标价超过任一投标最高限价的投标文件将会导致无效标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的要求 | 报价要求： 设计费：报价不得高于17.34万元。设计费参照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定，结合本项目的实际情况，以招标文件给出的工程设计费最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。最终结算以财政部门或有权审核部门审定结果为准。 （2）施工费：报价不得高于240.8万元。 施工以招标文件给出的施工费费最高投标限价为基础由投标人自报下浮率的形式报价。结算方式按照合同约定执行。 本项目施工图审查通过后，根据最终确认的施工图纸，采用清单模式编制施工图预算，经财政部门或有权审核部门审核后，按合同约定的方法，得出合同价格清单的单价及总价，作为计量和结算的依据；工程费结算原则按照合同约定。最终结算以财政部门或有权审核部门审定结果为准，结算价不能超本项目概算价。 投标总报价以及设计费、施工费等各单项报价均不得超过相应各项的最高投标限价，超过最高投标限价或不按上述要求填报下浮率的均作无效投标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标担保 | 不需要提交投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |
| 3.7.3 3.7.4 4.1.1 | 投标文件份数 | 投标文件份数如下： 1.投标文件份数： ①设计方案投标文件：正本 壹 份，副本 贰 份，电子文件 壹 套；一起包封为一包。 ②工程总承包实施方案投标文件：正本 壹 份，副本 贰 份，电子文件 壹 套；一起包封为一包。 要求提供的电子文件包含对应投标文件的所有内容，包括正本的word格式以及签字盖章后的PDF格式电子文件（扫描件为彩色，扫描内容要求清晰可辨）。 2.独自分开的封包数共为2包： 设计方案投标文件1包； 工程总承包实施方案投标文件1包。 3.包封标识： 设计方案投标文件1包，外面标注：征集人的名称、“[项目名称] 设计方案投标文件” 、投标人名称及加盖投标人公章。 工程总承包实施方案投标文件1包，外面标注：征集人的名称、“[项目名称] 工程总承包实施方案投标文件”、投标人名称及加盖投标人公章。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广州市天河区黄埔大道西富星商贸大厦西塔7C 投标人代表应凭以下资料递交投标文件： 1、法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证复印件及原件核对； |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ■否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 本项目工程总承包实施方案投标文件、设计方案投标文件在现场开启。 本项目开标开始时间：2021年2月2日10时00分，地点：广州市天河区黄埔大道西富星商贸大厦西塔7C |
| 6.1.1 | 评标委员会人数 | 由征集人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数：前3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 广州市越秀区信息网（http://www.yuexiu.gov.cn/） |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：以合同约定为准。 履约担保的金额：中标总价的10% |
| 9 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 建设工程质量检测管理办法： 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。 |
| 9.2 | 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 1、对本条款的规定，特定义如下词汇： 1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响征集人有关人员工作的行为； 2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害征集人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。 2、如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。 |
| 9.3 | 项目管理目标： 1、职业健康安全管理目标： 1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。 2、环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号) 、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）、《广州市住房和城乡建设局等6部委关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0）的通知》（穗建质〔2020〕1号）。执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号)和《关于加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定》穗建规字〔2017〕21号等规定。 3、质量目标：按招标文件质量标准要求，具体按合同约定； 4、费用目标：确保项目总投资不超过工程概算金额，具体按合同约定； 5、进度目标：确保项目建设进度满足招标文件工期要求，具体按合同约定。 |
| 9.4 | 本项目的监理、施工图审查、第三方检测工作的编制工作、节能评估服务、造价咨询工作等不列入本次招标范围。 |
| 9.5 | 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。 |
| 9.6 | 承包方式：承包人根据招标文件、有关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包：包设计，包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等]，包控制投资、包发包人所负责的报批报建配合服务等。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。项目最终结算价不得超过经批准的项目投资概算金额，以财政部门或有权审核部门最终评审结果为准。其中： （1）设计费以经财政部门或有权审核部门审定的工程概算中相应的设计范围内的工程费用为计算基数×专业调整系数1.0×复杂调整系数1.0×附加调整系数1.2×（1-设计中标下浮率）按实结算。 设计费包括完成该设计项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、按照招标文件规定需支付的投标经济补偿费等所有费用。 （2）施工部分费用中分部分项工程和单价措施项目综合单价包干按实际完成工程量进行结算，总价措施项目合价包干。 （3）投标报价下浮率及合同的计价方式（详见附件合同，以具体签订的合同为准）作为签订结算的依据（文明施工措施费及余泥排放费等非竞争性费用不下浮），最终结算以财政部门或有权审核部门审定结果为准。 |
| 10 | 电子招标投标 | ■否 □是 |
| 11 | 现场组织实施管理费根据考勤情况作违约处罚的约定 | 1）现场考勤违约处罚分为：施工负责人、技术负责人、专职安全员、土建装饰工程师。 2）在施工期内，如承包人的上述相关人员在一个月内经监理单位、发包人书面确认的现场办公管理天数如低于22个日历天，则相应人员按照合同约定的考勤违约处罚标准在当月进度款扣除相应费用。 |
| 12 | 施工负责人证书锁定 | 投标前，投标人必须确保拟投入施工负责人为非锁定状态（在全国地区范围）。中标后如因施工负责人在其它地区项目未解锁，而导致未能办理施工许可证等相关报建工作，相关责任由中标人自行承担。 |
| 13 | 关于使用混凝土等建筑材料质量标准的约定 | 根据《广州市散装水泥管理办公室关于对混凝土和砂浆企业质量监督检查的通报》，为确保工程质量安全，中标单位禁止使用不合格的混凝土和砂浆。 |
| 14 | 中标人应当自行完成本项目的设计业务，包括但不限于测量测绘[工程测量、工程物探（含管线探测、规划放线及验线、施工过程中的周边构筑物变形测量等工作）以及前期现状摸查工作]、实施方案编制、方案设计及优化、初步设计、施工图设计、设计概算编制、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作（含验收通过）等后续所有设计和现场服务工作（含验收通过），并出具相应的成果，以保证整个项目的顺利实施。 |
| 15 | 承包人负责编制的概算、结算文件以及过程中的签证、变更费用将统一报送到发包人或发包人委派的造价咨询单位或监理单位先行审核，经发包人同意后再报审，最终以有权审核部门批复为准，不得超过项目投标最高限价。 |
| 16 | 设计单位应根据征集人的时间进度安排按时完成概算的编制工作，并配合征集人完成概算评审及备案工作。如设计单位未按时完成将承担相应的违约责任。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行招标。

1.1.2 征集人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4监理单位：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求（详见招标公告要求）

1.4.1投标人符合招标公告及招标文件要求的单位。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目不设设计方案成果补偿。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，征集人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除征集人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4现场由投标人自行踏勘，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。征集人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。征集人不对投标人自行踏勘现场作出的判断和决策负责。

### 1.10 招标答疑

1.10.1要求对征集文件进行澄清和解答的投标人，最迟应在收到征集文件3个日历天内（截止至2021年1月25日16时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明投标人名称及所投标段名称)

E-mail：bjzj_gz@163.com

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按前附表载明的方式提出问题。征集人应在递交投标文件截止时间3日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）“招标答疑”专区发布。

1.10.3招标答疑纪要一经在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布，视作已发放给所有投标人。

1.10.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）浏览、下载招标答疑纪要。

1.10.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）最后发布的答疑纪要为准。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 征集人允许投标人在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）征集公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件的澄清、修改等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向征集人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求征集人对征集文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清内容一经在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布，视作已发放给所有投标人。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 征集人可以在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标文件的修改内容一经在广州市越秀区政府信息网（网址：http://www.yuexiu.gov.cn/）发布，视作已发放给所有投标人。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由设计方案投标文件和工程总承包实施方案投标文件（含资格审查文件）两部分组成。

3.1.2设计方案投标文件主要包括下列内容，具体组成和编制要求如下：

（1）设计方案投标文件：A3印刷本，纸质封面。内容包括：

1）封面：标明项目名称、“投标文件（第一册 设计方案）” 字样、投标人单位名称、编制时间、正本（或副本）等。

2）目录。

3）设计方案（含方案设计）：

A、设计说明；

B、设计图纸。

4）其他与设计有关的材料。

5）电子文件：介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

3.1.3工程总承包实施方案投标文件：A4印刷本，纸质封面。主要包括下列内容：

（1）封面：标明项目名称、“投标文件（第二册 工程总承包实施方案）”字样、投标人单位名称、编制时间、正本（或副本）等。

（2）目录。

（3）投标书。

（4）资格审查文件：

1）按招标公告附件二盖章签署的《投标申请人声明》（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

2）企业的法定代表人证明书（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

3）投标人代表的法定代表人授权委托书（联合体投标的，由联合体主办方出具）；

4）企业营业执照复印件（联合体投标的，联合体各方均提供）；

5）企业资质证书复印件（联合体投标的，联合体各方均提供）；

6）建筑施工企业安全生产许可证复印件（联合体投标的，联合体主办方提供）；

7）拟委派施工负责人的建造师注册证书复印件；拟派的项目负责人（兼任设计负责人）的注册建筑师证书复印件或建筑工程相关专业（含相近专业）职称证书复印件；拟委派施工技术负责人建筑工程类相关专业职称证书复印件；

8）投标人（或联合体主办方）拟派施工负责人持有在有效期内的安全培训考核合格证（B类）的复印件，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

9）投标人（或联合体主办方）拟派专职安全员须具有在有效期内安全生产考核合格证（C证）的复印件，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；

10）列明主办单位的联合体投标协议书（按招标公告格式）；

11）投标人认为应递交的其他资料。

（5）投标承诺书；

（6）投标函

（7）投标人基本情况表；

（8）管理人员配备表；

（9）企业业绩、社会第三方信用评价资料；

（10）设计服务方案与施工组织设计；

（11）其他资料

（12）电子文件：介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2征集人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期按须知前附表的规定。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，征集人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

### 3.4 投标担保

3.4.1本招标项目不要求递交投标保证金。

### 3.5 资格审查资料

本项目由评标委员会负责对资格评审、工程总承包实施方案投标文件评审、设计方案投标文件评审。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件编制要求：

（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签字或盖章。投标人的法定代表人授权代理人签字或盖章的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

（2）投标文件正本壹份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可为正本复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订成册，各册独立装订的投标文件均采用不易松散的书式装订。

（4）投标文件的规格要求按本须知第3.1.3款之规定。

（5）投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。电子文件应与投标人提交的纸质投标文件内容一致、完整。电子文件与纸质投标文件存在差异的，评标委员会的评审以纸质投标文件为准。

3.7.4联合体投标时，除《联合体协议书》必须由联合体各方分别按要求进行签字或盖章外，其他资料若需要签字或盖章的均可由联合体主办方签字或盖章；投标资料封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)单位全称(成)单位全称（成)单位全称】，由联合体主办方签字或盖章即可。外包封同样处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标人须知前附表第3.7.4款，每个包上应具有以下标志（内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入）：

4.1.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人代表应按投标须知前附表所规定的时间和地点向征集人提交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，征集人不予受理。

4.2.5若出现以下情况，征集人将拒绝接收投标文件：

（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

（3）在投标截止期前，法定代表人提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。

4.2.6投标截止前，征集人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

4.2.7到投标截止时间止，若收到的投标文件少于3家的，本项目招标失败，将依法重新招标。

4.2.8如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在北京中交建设工程咨询有限公司封标室里，开标前由征集人（或招标代理机构）、投标人或其推选的代表共同见证下，从封标室解封、取出。

4.2.9全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程,如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同投标人对投标文件的封存的解封、取出过程与结果无异议。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知征集人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。征集人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，征集人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.5 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.3.6 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且征集人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

征集人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 征集人按投标须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

5.2.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

5.2.3 征集人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件（除5.2.6（2）约定的情形外），开标时都当众予以拆封、宣读。

5.2.4开标由征集人或委托招标代理单位主持。

5.2.5 由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，也可以由征集人委托的公证机构检查并公证。

5.2.6开标细则

（1）投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的投标地点。有关投标文件提交的事项详见本须知第4.2款规定。

（2）开标时，由征集人或招标代理机构当众拆封各投标人递交的投标文件，宣读下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审：

开标时，宣读a投标人名称；b标书密封情况；c有无法定代表人证明书及授权委托证明书；d投标总报价；e设计负责人、施工负责人等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容。征集人或招标代理对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，征集人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由征集人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，征集人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 依法必须进行公开招标的项目，征集人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.3排名第一的中标候选人放弃中标、或被取消中标资格，或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，征集人可以按照中标候选人顺序依次上升替补定标，以此类推。

### 7.2 中标候选人公示

7.2.1征集人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间为三天。

### 7.3 中标通知

7.3.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，征集人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过征集人书面认可的履约担保格式向征集人提交履约担保，如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由征集人接受的国内商业银行开具。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标价的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给征集人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 征集人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，征集人取消其中标资格，其投标担保不予退还；给征集人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，征集人无正当理由拒签合同的，征集人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对征集人的纪律要求

征集人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 投标人不得相互串通投标或者与征集人串通投标，不得向征集人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.2.2投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，该投标人将被征集人列入黑名单并限制其投标。行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

（项目名称）招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

| 序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 有无法人证明书及授权委托书 | 有无递交投标保证金 | 设计负责人 | 施工负责人 | 投标总报价 （元） | 施工费报价 （元） | 设计费报价（元） | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标代理代表：                                   征集人代表：                                交易中心见证人：

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

评标委员会

年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

（以北京中交建设工程咨询有限公司出具格式为准）

# 第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查 | 见附表1《资格审查表》 |
| 2.1.2 | 设计方案有效性审查 | 见附表2《设计方案有效性审查表》 |
| 2.1.3 | 工程总承包实施方案有效性审查 | 见附表3《工程总承包实施方案有效性审查表》 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成及权重 | 1、投标人总得分=设计方案得分+投标总报价得分+工程总承包实施方案得分 2、其中： 设计方案得分=设计方案得分（100分）×30% 投标总报价得分=投标总报价得分（100分）×35% 工程总承包实施方案得分=工程总承包实施方案得分（100分）×35% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 设计方案评分标准 | 设计方案 | 见附表4《设计方案综合评分表》 |
| 2.2.2（2） | 工程总承包实施方案评分标准 | 资信部分、科技创新成果指标、财务指标、社会第三方信用评价、设计和施工的融合措施、绿色节能控制措施等 | 见附表5《工程总承包实施方案综合评分表》 |
| 2.2.2（3） | 投标总报价评分标准 | 投标总报价 | 见附表6《投标报价得分表》 |
| 需要补充的其他内容 |
| 关于联合体投标人评标的相关规定：如组成联合体投标的，设计部分评分以承接设计任务的单位为准；施工部分评分以承接施工任务的单位（主办方）为准。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据征集人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1初步评审标准

2.1.1 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.2设计方案有效性审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3工程总承包实施方案有效性审查标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成及权重：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）设计方案评分标准：见评标办法前附表。

（2）工程总承包实施方案评分标准：见评标办法前附表。

（3）投标总报价评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1资格审查文件评审

3.1.1资格审查文件中全部符合附表1《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。只有通过资格审查的投标人方可进入下一阶段的评审。

3.1.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

3.1.3资格审查不合格的投标文件不参加工程总承包实施方案的评审，并拒绝其投标文件。

3.1.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，征集人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，征集人将取消其中标资格。

### 3.2设计方案评审

3.2.1评标委员会专家按本办法附表2《设计方案有效性审查表》对各设计方案投标文件进行评审，只有通过有效性审查的设计方案投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

3.2.2评标委员会专家按本办法附表4《设计方案综合评分表》对各设计方案投标文件进行评分。

3.2.3评标委员会专家评出各投标人设计方案的分数，得出每个投标人的设计方案得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

### 3.3工程总承包实施方案评审

3.3.1工程总承包实施方案的有效性审查：通过资格审查的投标文件中没有任一种列于本办法附表3《工程总承包实施方案有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如工程总承包实施方案组评标委员会成员的评审意见不一致时，以工程总承包实施方案组评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

3.3.2工程总承包实施方案综合评分：评标委员会按照本办法附表5《工程总承包实施方案综合评分表》的标准，对通过工程总承包实施方案有效性审查的投标文件工程总承包实施方案进行详细审查，评出工程总承包实施方案得分。

### 3.4投标总报价评审

3.4.1投标总报价评审

3.4.1投标总报价的算术校核。工程总承包实施方案组评标委员会对通过工程总承包实施方案有效性审查的投标文件投标总报价进行算术校核，具体标准如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准（有以下算术性错误需要修正的除外）；

（2）如果费率与最高投标限价乘积不等于合价时，以费率为准修正合价（费率有明显的数量级错误的除外，此时应修正费率）；

（3）如果分项报价累加不等总价的，以分项报价累加为准，修正总价；

（4）投标文件存在其他计算性错误的，按就低不就高计算并修正；

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

3.4.2投标总报价评分

（1）通过资格审查、有效性审查且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×80%，投标总报价最高限价]区间的投标人超过5家时，在经算术校核的位于[投标总报价最高限价×80%，投标总报价最高限价]区间的投标人的投标总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，取剩余报价的算术平均值为评标参考价；通过资格审查、有效性审查且经算术校核的投标总报价位于[投标总报价最高限价×80%，投标总报价最高限价]区间的投标人少于5家（含5家）时，直接取区间中的投标总报价的算术平均值为评标参考价。若没有投标总报价位于[投标总报价最高限价×80%，投标总报价最高限价]区间，则由征集人依法重新招标；

（2）当经算术校核的投标总报价等于评标参考价时得100分，报价每高于评标参考价1%，扣0.3分，每低于评标参考价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价得分，精确到小数点后两位。

### 3.5评审汇总

3.5.1投标人总得分满分为100分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。总分权重分配见:评标办法前附表。

3.5.2评标委员会按照“评标办法前附表”所述公式，只有通过资格审查、有效性审查方可计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，以工程总承包实施方案得分高的排前；总分与工程总承包实施方案得分均相同的投标文件，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会应按排序先后，在招标文件有效的投标人中，向征集人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

3.5.3满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审同时通过有效性审查的投标人不足3名，应当依法重新招标。

### 3.6投标文件的澄清和补正

3.6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会中两人以上（含两人）的成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

3.6.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会相应评审的依据。

3.6.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.6.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会相应评审将按照有效性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

### 3.7评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向征集人提交书面评标报告。

3.7.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。征集人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

## 4. 评标表格

见后附。

附表1：

资格审查表

工程名称：

| 序号 | 审查项目 投标单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |
| 2 | 投标人（含联合体成员）均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。 |  |
| 3 | 投标人（或联合体施工方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |  |
| 4 | 投标人（或联合体各方）企业资质证书符合招标公告要求。 |  |
| 5 | 投标人拟担任本工程项目负责人（兼任设计负责人）符合公告要求；设计负责人与施工负责人不能为同一人。 |  |
| 6 | 投标人拟担任本项目施工负责人符合招标公告要求。施工负责人和专职安全员不为同一人。 |  |
| 7 | 施工负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。 |  |
| 8 | 投标人（或联合体主办方）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C证）或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。施工负责人和专职安全员不为同一人。 |  |
| 9 | 投标人拟担任本工程施工技术负责人符合公告要求。 |  |
| 10 | 投标人提供的投标申请人声明符合招标公告要求。 |  |
| 11 | 投标申请人声明中签字的施工负责人和施工技术负责人与本项目拟派的施工负责人和施工技术负责人一致 |  |
| 12 | 关于联合体投标：符合招标公告的要求。 |  |
| 13 | 投标人（含联合体成员）未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目征集人书面拒绝投标的或未被纳入联合惩戒范围（注：广州市越秀区代建项目管理中心暂没有书面拒绝投标的单位）。 |  |
| 14 | 投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标申请人声明》第七条内容进行评审）。 |  |

备注：

1.凡出现以上任何一项不符合的情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“通过”，否则为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表2：

设计方案有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标单位 审查项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案互相雷同和串通投标的。 |  |
| 2 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。 |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                     日期：

附表4：

工程总承包实施方案有效性审查表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不能满足完成投标项目施工工期的。 |  |
| 2 | 不能满足完成投标项目质量目标的。 |  |
| 3 | 投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签署或盖章的。 |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的。 |  |
| 5 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标总报价，且没有申明哪个有效。 |  |
| 6 | 投标报价高于投标最高限价的。 |  |
| 7 | 投标报价低于成本的。 |  |
| 8 | 投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的。 |  |
| 9 | 无《参与编制投标文件人员名单》的。 |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审（是/否） |  |

注：1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。有效的记“○”无效的记“×”，全部审查项目均为有效的，结论为“是”，否则为“否”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：                   日期：

附表5

设计方案综合评分表

| 序号 | 评审项目 | 主要评判因素 | 评分范围 | 评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目所在地理解、对项目现状和规划的了解程度 | 1、非常熟悉和了解项目当地的现状、规划和特点，得7-10分； 2、比较熟悉和了解项目的现状、规划和特点，得4-6分； 3、对项目当地的现状、规划和特点基本了解，得0-3分。 | 0-10 |  |
| 2 | 总体方案 | 1、总体方案充分反映了征集人的设计要求、符合本项目的实际情况，充分体现区域特色，对区域内的历史文化有深入研究并融入设计方案，总体合理可行，得31-40分； 2、总体方案基本反映了征集人的设计要求、基本符合本项目的实际情况，基本体现区域特色，对区域内的历史文化了解并在方案中得以体现，基本合理可行，得21-30分； 3、总体方案未能充分反映了征集人的设计要求，不符合本项目的实际情况，不能体现区域特色，合理性和可行性差，得11-20分； 4、设计方案未能充分反映了征集人的设计要求，不符合本项目的实际情况，不能体现区域特色，合理性和可行性差，得0-10分。 | 0-40 |  |
| 3 | 建筑立面、人行道路面铺装改造技术可行性 | 1、建筑立面、人行道路面铺装设计与现状场地符合性较强，符合历史建筑和商业建筑风格，得21-30分； 2、建筑立面、人行道路面铺装设计与现状场地基本符合，得11-20分； 3、建筑立面、人行道路面铺装设计与现状场地符合性较弱，得0-10分。 | 0-30 |  |
| 4 | 质量、进度及造价控制保证措施 | 1、项目质量保障措施具体、合理、可行，满足反复修改论证、随时汇报以及短期内提交成果等特殊要求的,得6-10分； 2、项目质量保障措施较可行，基本满足反复修改论证、随时汇报以及短期内提交成果等特殊要求，得1-5分； 3、措施不具体，不能满足特殊要求，得0分。 | 0-10 |  |
| 5 | 设计方案的经济性 | 1、项目审批后，仍能提供汇办、协调等项目后续服务，在建设系统内有良好口碑的，得6-10分； 2、能配合汇办、协调等项目后续服务，有较好口碑的，得1-5分； 3、不能提供后续服务的，得0分。 | 0-10 |  |
| 6 | 合计 | 100 |  |

注：1、本评分表评审项目为对总体设计方案的评审。

2、投标人的设计部分技术文件得分为各评委评分的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

评委签名：                         日期：

附表7：

工程总承包实施方案综合评分表

| 序号 | 分项内容 | 分值 | 评 分 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资信业绩 | 36 |  |
| 1.1 | 企业业绩 | 16 | 1、投标人（或联合体主办方）自2016年1月1日至投标文件递交截止日止，完成过质量合格的的中标金额大于或等于100万元的房建类或建筑装修装饰类工程施工承包业绩，每项得2分，本项最高得4分。 注：（1）业绩取自广州市房建和市政企业库，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及业绩在广州市房建和市政企业库中项目编号。不提供项目名称及项目编号的业绩不予评审。若投标人提供的项目名称与项目编号不一致：①项目名称和项目编号在库内分别对应不同业绩的，以项目名称对应的业绩为准；②项目名称存在对应业绩的，项目编号在库内不存在对应业绩，以项目名称对应的业绩为准；③项目名称在库内不存在对应业绩，项目编号存在对应业绩的，以项目编号对应的业绩为准。评标委员会对业绩的评审以投标截止时间在库内业绩上传件为依据。（2）用于施工总承包项目：金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准，完成时间以竣工验收报告为准。（3）提交资料不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的，该项业绩不计算得分。 2、投标人（或联合体承担设计任务一方）自2016年1月1日至投标文件递交截止日止，承接过类似工程设计业绩的，每项得2分，本项最高得12分。 注：需提供中标通知书复印件或设计合同复印件。类似工程设计业绩是指房建类或含建筑装修装饰类设计业绩，类似工程设计业绩证明材料以中标通知书（政府规定招标的项目，非招标项目不用提供）或设计合同为准。加分条件以设计单位为准。 |
| 1.2 | 社会第三方信用评价 | 6 | 1、投标人（或联合体承担设计任务一方）自2016年1月1日至投标文件递交截止日止，合同信誉良好，具有由工商（市场）监管部门颁发的或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的“守合同重信用企业”荣誉证书）连续4年(含4年)以上的得3分，没有获得的，得 0 分。该项确认时间以荣誉证书颁发时间为准，需提供荣誉证书复印件。未获得不得分。 注：需要提供证书复印件，不符合条件或无提交证书复印件不计分。 2、投标人（或联合体承担设计任务一方）同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期限之内的得3分，具备其中之一不得分。需提供相关证书复印件。 本项最高得3分。 注：上述证件应在有效期内，不提供不得分。 |
| 1.3 | 设计及施工主要团队经历 | 14 | 1、施工管理人员： （1）人员配置优于附表《管理人员最低配置要求表》中“施工管理人员”要求的，得2分 （2）人员配置满足附表《管理人员最低配置要求表》中“施工管理人员”要求的，得1分 （3）人员配置不能全部满足附表《管理人员最低配置要求表》中“施工管理人员”要求的，得0分。 本项最高得2分。 2、设计管理人员 （1）设计负责人设计经历及业务能力： ①设计经历在20年或以上（设计经历以毕业时间起算，计算至今），同时具备高级工程师得3分； ②设计经历在15年或以上（设计经历以毕业时间起算，计算至今），同时具备中级工程师得1分。 本项最高得3分。 （2）各专业负责人设计经历及业务能力： ①满足各专业（建筑、给排水、电气、造价）负责人，且各专业负责人为中级职称以上及具备本专业注册资格的得5分，不满足不得分。 ②满足各专业（建筑、给排水、电气、造价）负责人的基础上，每增加1名人员具备注册建筑师或注册公用设备工程师或高级职称得1分，最多加4分 本项最高得9分。 3、注：需提供相应职称证书、注册证书、资格证书、岗位证书等相关证明资料复印件并加盖公章，以及连续购买2020年7月-2020年12月社保证明材料（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明，确定中标人后，征集人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况）。 |
| 二 | 设计和施工的融合措施 | 15 | （1）施工组织方案及设计服务方案有明确、具体、可行的融合措施，施工组织方案及施工方法先进，运用新技术进行管理，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用准确，技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产，得10-15分； （2）施工组织方案及设计服务方案的融合措施较好，施工组织方案及施工方法应用较好，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应当用较好，技术措施能保障工程质量、工期和施工安全生产，得6-10分； （3）施工组织方案及设计服务方案的融合措施基本可行，施工组织方案及施工方法应用一般，或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用基本可行，或技术措施能基本保障工程质量、工期和施工安全生产，得0-5分； 不满足上述要求的不得分。 |
| 三 | 绿色节能控制措施 | 15 | （1）绿色节能控制措施明确、具体、可行，得10-15分； （2）绿色节能控制措施较好，得6-10分； （3）绿色节能控制措施措施基本可行，得0-5分； 不满足上述要求的不得分。 |
| 四 | 安全控制措施 | 12 | （1）有制定健全的安全、文明施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行，得9-12分； （2）有制定健全的安全、文明施工保证体系，各项保证措施较好，得5-8分； （3）有制定安全、文明施工保证体系，各项保证措施基本可行，得0-4分； 不满足上述要求的不得分。 |
| 五 | 质量控制措施 | 12 | （1）从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出明确、具体、可行的质量保证措施，确保实现工程质量目标，得9-12分； （2）从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出较好的质量保证措施，确保实现工程质量目标，得5-8分； （3）从材料选用及进场质量验收、施工工艺及施工组织管理等方面提出基本可行的质量保证措施，但缺乏合理性、可行性，难于确保实现工程质量目标，得0-4分； 不满足上述要求的不得分。 |
| 七 | 进度控制措施 | 10 | （1）制定施工进度计划可行、合理、有保证措施（如多工段并联施工、流水作业等工序安排，赶工措施），施工工期计划目标对比招标文件要求提前5天或以上完工，得7-10分； （2）制定施工进度计划可行、合理、有保证措施，施工工期计划目标对比招标文件要求提前1至4天完工，得4-6分； （3）制定施工进度计划可行、合理、有保证措施，施工工期符合招标文件要求，得0-3分； 不满足上述要求的不得分。 |
| 八 | 合计 | 100 |  |

注：

1.设计及施工主要团队经历：需提供相应职称证书、注册证书、资格证书、岗位证书等相关证明资料复印件并加盖公章，以及连续购买2020年7月-2020年12月社保证明材料（若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明，确定中标人后，征集人将核实中标人拟派人员的社保补缴情况）。若投标人拟将本工程的装修装饰部分依法分包给专业承包单位的（详见投标函），施工管理人员由专业承包单位提供作为评审依据，评审标准按前述要求执行。

2.所有评委的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

评委签名：                              日期：

管理人员最低配置要求表

| 序号 | 职 务 | 人数要求 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理人员 |
| 1 | 项目负责人（兼任设计负责人） | 1 | 按招标公告要求。 |
| 2 | 小计 | 1 |  |
| 二 | 施工管理人员 |  |  |
| 1 | 施工负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 3 | 专职安全员 | 1 | 按招标公告要求。 |
| 4 | 土建装饰工程师 | 1 | 所学专业及职称为土建装饰类相关专业，具备中级或以上技术职称。 |
| 5 | 市政工程师 | 1 | 所学专业及职称为市政专业类，具备中级或以上技术职称。 |
| 6 | 电气工程师 | 1 | 所学专业及职称为电气类相关专业，具备中级或以上技术职称。 |
| 7 | 造价工程师 | 1 | 注册造价工程师（土建专业）。 |
| 8 | 小计 | 7 |  |
| 三 | 设计管理人员 |  |  |
| 1 | 建筑专业设计负责人 | 1 | 一级注册建筑师或建筑工程相关专业高级（或以上）职称 |
| 2 | 电气专业设计负责人 | 1 | 工程类中级（或以上）职称 |
| 3 | 给排水专业设计负责人 | 1 | 工程类中级（或以上）职称 |
| 4 | 造价专业负责人 | 1 | 注册造价工程师 |
| 5 | 测量测绘负责人 | 1 | 建筑工程类相关专业高级（或以上）职称 |
| 6 | 小计 | 5 |  |
| 四 | 合计 | 13 |  |

注：上表人员均要求为投标单位正式职工，需提供2020年7月-2020年12月的社保证明文件。各岗位人员不得相互兼职。项目管理机构的所有管理人员均归本招标项目的项目负责人（兼任设计负责人）管理，本招标项目的项目负责人（兼任设计负责人）应负责统筹协调管理设计进度、施工进度等有关本招标项目的事宜。

附表8：

投标总报价综合评分表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价PT（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算参考数据 | 评标参考价（PC）： （元）保留2位小数 |
| 偏差（（PT-PC）/PC）（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减分（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分(I=100-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：                                                       日期：

附表9

投标总报价算术复核表

工程名称：

| 序号 | 投标单位 | 投标总报价（元） | 算术复核后报价（元） | 经评审的最终投标报价（元） | 偏差率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评委签名：                     日期：

# 第四章  合同条款（另册）

# 第五章  发包人要求

一、主要材料设备推荐表

| 主要材料设备品牌推荐表 |
| --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 档次 | 推荐品牌 |
| 一 | 建筑装饰 |
| 1 | 面砖：抛光砖、外墙瓷砖、仿古砖、烧结砖 | 中高档 | 东鹏、马可波罗、蒙娜丽莎 |
| 2 | 木板材：胶合板、木饰面、饰面胶合板、纤维板 | 中高档 | 新穗伟、欧朗、海龙 |
| 3 | 铝合金型材 | 中高档 | 坚美、凤铝、广铝 |
| 4 | 铝塑板 | 中高档 | 吉祥、华源、海达 |
| 5 | 钢材、钢板 | 中档 | 广钢、韶钢、太原钢铁 |
| 6 | 涂料：外墙涂料、乳胶漆、真石漆 | 中高档 | 立邦漆、多乐士、嘉宝莉 |
| 7 | 门窗：铝合金窗、满洲窗、铝合金门 | 中高档 | 坚美、凤铝、广铝 |
| 8 | 地弹簧、门锁、门夹、玻璃爪 | 中高档 | 盖泽、多玛、松下 |
| 9 | 玻璃：夹胶玻璃、钢化玻璃、LOW-E中空玻璃、普通玻璃 | 中高档 | 南玻、信义、中南 |
| 二 | 电气部分 |
| 1 | 泛光照明：室外灯具、室外景观灯、庭院灯 | 高档 | 雷士、佛照、三雄 |
| 2 | 配电箱内断路器、开关、及保护器 | 高档 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 3 | 路灯 | 高档 | 雷士、佛照、三雄（光源） |
| 4 | 电力电缆 | 中档 | 广州电缆厂、广东庆丰、珠江电缆 |
| 5 | 通信光缆，通信电缆 | 中高档 | 长飞光缆、烽火、特发 |
| 7 | 电缆桥架 | 中高档 | 卡博菲、欧宝、华鹏 |
| 8 | 电线线管（钢制/塑料） | 中高档 | 联塑、日丰、龙胜 |
| 三 | 给排水部分 |
| 1 | 市政塑料管件 | 中高档 | 联塑、日丰、龙胜 |
| 四 | 市政园林工程 |
| 1 | 石材 | 中高档 | 产地：福建、云浮、山东、广西 |

二、主要人员要求

详见本招标文件第三章评标办法（综合评估法）中《附表7：工程总承包实施方案综合评分表》后附的《管理人员最低配置要求表》。

三、项目管理要求（另册）

四、设计任务书

设计任务书

一、项目基本情况

项目名称：广东省立宣讲员养成所遗址周边环境改造提升工程项目

建设管理单位：广州市越秀区代建项目管理中心

项目地址：维新横路北侧、素波巷北段

项目规模：临街长度约为215米，市政改造范围面积约为700平方米。

# 二、项目概况

## （一）项目背景

在建党一百周年之际，通过实施本项目，在配合红色革命遗迹——广东省立宣讲员养成所遗址文物本体的修缮和利用之际，实施红色革命遗址周边环境整治工程，完善交通、服务等配套设施。提升文物周边街巷风貌，优化周边人居环境。

## （二）项目范围

本项目拟对广东省立宣讲员养成所遗址周边的建筑景观环境进行改造提升，其范围为维新横路北侧（街道长度约51米）、素波巷北段（街道长度约110米）。

本项目建筑改造范围临街长度约为215米，其中：维新横路北侧临街长度51米（南侧不改造）、素波巷北段西侧110米、素波巷北段东侧两段合计54米。（详见图1）

图1、项目范围示意图

# 三、设计依据

1、《关于实施革命文物保护利用工程（2018－2022年）的意见》；

2、《关于加强文物保护利用改革的若干意见》；

3、《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部2004；

4、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

5、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

6、《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）；

7、《室外排水设计规范》（2011年版）（GB50014-2006）；

8、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

9、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

10、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

11、《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019；

12、《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T 229-2010）；

13、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

14、《抹灰砂浆技术规程》（JGJ/T220-2010 ）；

15、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》9GB50210-2001）；

16、《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

17、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

18、《广州市老旧小区微改造场地设计指引》

19、《广州市既有建筑外立面空调机罩整治指引》

20、《广州市城市家具建设操作手册》

21、《广州市老旧小区微改造设计指引图册》

22、《广州市房屋建筑工程海绵设施建设指引（试行）》

22、业主提供的设计任务书、合同等有关资料。

四、设计原则及要求

（一）设计原则

本项目改造提升方案要体现坚持全面保护、整体保护，统筹推进抢救性与预防性保护、文物本体与周边环境保护，确保革命文物的历史真实性、风貌完整性的革命文物保护利用工程的基本原则。

（二）设计要求

1.项目的方案设计应该以重塑历史氛围为基本原则，依法依规、按照历史文化街区保护与更新的相关程序开展设计与施工工作。依据历史文化名城保护体系，落实历街区整体保护与活化，实施具有广州特色的历史文化方案。保护好项目场址范围内的历史文物单位、历史街道、自然环境要素，充分体现居住与生态功能。

2.在市政道路改造范围内要统一考虑“三线下地”、“雨污分流”等综合管

线平衡问题，并预留一定日后发展空间；地面铺装方式与材料考虑有关海绵设施建设要求，严格执行《广州市房屋建筑工程海绵设施建设指引（试行）》的有关规定。骑楼内首层商业空间需统一设计，考虑天花、地面、墙面、橱窗、招牌等三维空间的协调性，并按照室内装修标准进行设计，但不能千篇一律，盲目复制，需根据实际情况成段设计。骑楼建筑立面需由下至上保持建筑竖向线条的连贯性，涉及立面改造的建筑需明确门窗、栏杆、空调、排水管、防盗网、雨篷、电箱、广告、招牌等做法及改造原则。

3.项目实施过程中严格遵守国家、省、市关于红色文化保护的法律、法规。

# 五、工作内容

1.配合建设单位详细确定项目的实施范围、内容、标准、改造策略及实施指引，编制实施方案。

2.对项目范围内建筑、市政道路及有关管线等进行测量、物探、勘察，编制相关图纸。

3.确定遗址周边环境改造提升总体设计方案与详细设计方案，针对建筑立面改造工程、公共环境提升工程与市政工程等编制一栋一策、各专业初步设计、施工图、竣工图等有关图纸。

# 六、设计成果要求

1.中标人交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求。

2.中标人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。

3.中标人交付的成果，必须达到采购人对项目使用要求的设计深度。

# 主要节点工期

2021年2月10日前完成相关方案修改工作。

2021年2月10日前完成相关测量测量工作。

2021年2月20日前完成初步设计工作（含概预算编审）。

2021年3月1日前完成施工图设计工作。（含管线综合平衡图（含三线下地、雨污分流）、照明系统图、园林绿化系统图、城市家具系统图、地面铺装系统图）

注：本项目设计单位负责人兼任本项目的总负责人，进入施工阶段后，设计单位人员需驻场工作，负责协调项目的实施。

# 项目投资

项目建设总投资为322.99万元，其中：工程费240.80万元，工程建设其他费66.81万元，项目预备费15.38万元。项目建设资金全部来源于2020年省红色革命遗址保护利用经费（粤财科教[2020]179号）。

# 第六章  发包人提供的资料

1、前期成果文件（另册）

# 第七章  投标文件格式

格式1：

投标书

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 其中：施工部分 | 小写： 元，下浮率： % |
| 设计部分 | 设计费：小写： 元（不含测量测绘费23000.00元），下浮率： % |
|  | 测量测绘费：小写：23000.00元（按实结算） |
| 投标工期 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 保修期限 |  |
| 委派的施工负责人 | 姓 名 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
| 委派的项目负责人（兼任设计负责人） | 姓 名 |  |
| 委派的施工技术负责人 | 姓 名 |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章） |  |
| 投标单位（盖章） |  |

注：1、联合体投标的，“投标单位”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，并由联合体主办方按要求签字或盖章，联合体其他成员可不签字或盖章。

2、如投标人的下浮率为-1%，则表格中下浮率应填写“下浮率：1%”。

格式2：

投标承诺书

致：     （征集人名称）

我司确认收到贵司提供的      （项目名称）      招标文件的全部内容，我司：       (投标人名称)      已作为投标人正式授权         (授权代表全名，职务)    代表我司进行有关本投标的一切事宜。

我司已完全明白和接受招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1．我司已详细研究并理解征集人提供的所有资料内容，同意招标文件的内容，对招标文件内容和约束无异议，充分了解了现场条件对可能存在的所有风险都已充分考虑，我司放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力，承认招标文件的所有条款，按招标文件规定条款完成本次招标项目的内容。

2. 我司已充分阅读了本项目招标文件并充分了解有关报价方式及变更、结算方式，我司完全响应招标文件的规定。

3．本投标文件的有效期为投标截止日后120天内有效；

4．我司承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

5．我司明白并愿意若在规定的投标截止时间之后至投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵司没收。

6．我司同意按照贵司可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

7．我司如果中标，我司保证：

7.1保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订合同，并严格按国家有关法规履行我司的全部责任，按质、按量、按期完成合同约定的全部任务。

7.2保证将我司的资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力(该能力须保证进度和质量且须获得发包人认可)的部分专业工程（如果有），委托获得发包人批准的具备相应专业资质和能力的单位实施，确保项目质量及进度。

7.3保证所完成的设计将完全符合国家相关规范要求，符合或优于招标文件、技术条件、合同条款的要求。若我司完成的设计文件未能达到发包人（或相关政府部门）的要求，我司将无条件根据要求进行修改设计文件，直至得到发包人（及相关政府部门）的认可为止。

7.4保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，若我司未能按投标承诺的工期完成本项目，除承担合同约定的违约责任外，发包人有权解除合同，我司承担由于违约解除合同退场造成的对发包人的一切损失。

7.5保证投标所报的施工负责人、设计负责人在本项目合同签订后7日内到职，全过程服务于本项目，在过程中非不可抗力或发包人要求不得更换。我司违反以上承诺的，同意按合同条款的规定承担违约责任。

7.6保证所投入本项目的主要材料、设备质量符合或优于招标文件要求，所投入本项目的辅助设备、材料与主主要材料、设备质量一致并有良好的配套性。

7.7保证按照招标文件的要求确保安全生产及文明施工，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

7.8保证按国家的有关规定制订保证民工工资支付的方案及保证措施，否则，我司愿按合同条款规定承担违约责任并赔偿发包人的全部损失。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权代理人(签名或盖章)：

日   期：    年    月    日

注：联合体投标的，“投标人”一栏需书写所有联合体成员的单位全称，可由主办方签署、盖章。

格式3：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简介 | （本项内容可另附页） |
| 备注 |  |

注：1、在本表后应附企业法人营业执照副本、资质证书副本、施工企业的安全生产许可证副本复印件。

2、联合体投标的，应分别提交本表并附相应的证明资料复印件。

格式4：

管理人员配备表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟派岗位 | 执业资格 | 职称证或上岗证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需后附相关证明资料。

格式4：

投标函

致： （征集人名称）

1.根据征集人   （项目名称）   招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，按照招标文件所附的施工组织设计要点编制施工组织设计，直至征集人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。

5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。

6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。

7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标人须知前附表中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9.随同本投标文件，我方已提交人民币      万元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后5天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。

10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：

日    期：    年    月    日